Realisatielogboek

Click or tap here to enter text.

|  |  |
| --- | --- |
| Versienummer: | Click or tap here to enter text. |
| Auteur(s): | Click or tap here to enter text. |
| Datum: | Click or tap here to enter text. |

# Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wie | Wijzigingen |
| 8-6-2021 | 1 | Femke Derks | Logboek gestart. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Inhoudsopgave

[Versiebeheer 2](#_Toc29287429)

[Inleiding 4](#_Toc29287430)

[Over dit document 4](#_Toc29287431)

[Over het project en de opdrachtgever 4](#_Toc29287432)

[Detailplanning realisatiefase 4](#_Toc29287433)

[Wijzigingen ten opzichte van FO en TO 4](#_Toc29287434)

[Realisatielog 4](#_Toc29287435)

# Inleiding

## Over dit document

In dit document wordt (een verwijzing naar) een detailplanning voor de realisatie van de applicatie opgenomen. Verder wordt er in dit document een logboek bijgehouden tijdens de realisatie, waarbij afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden vastgelegd.

## Over het project en de opdrachtgever

Voor het project over Skylanders hebben wij een realisatielogboek gemaakt, daarin is bijgehouden wat er per dag is gedaan, dit is het minimale van wat er die dag is gebeurd.

# Detailplanning realisatiefase

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Datum*** | ***Activiteit*** | ***Uren*** | ***Naam*** |
| 10 mei | Begonnen proftaak, presentatie maken + presenteren | - |  |
| 7-6 | Website css kolommen gemaakt waar php info in kan.  Tot nu toe: kolommen + Nav bar  Gesprek gehad over starten van het logboek | 2,5 | Hele groep |
| 8-6 | Verder gewerkt aan de indeling van de website voordat de database erin kan.  Database vullen begonnen en NFC reader gecheckt | 5 | Yolijn, Femke , Elise Finn |
| 9-6 | Configuratieoverzicht begonnen en afgemaakt  Database verder vullen en Verder met css van de website  (eind vd dag github) | 5 | Meryem, Elise, Finn,Femke,Yolijn |
| 10-6 | Php aan HTML gekoppeld, begonnen aan technische poster | 5 | Elise Femke Yolijn |
| 11-6 | Arduino getest met meneer van Gemert | 3 | Finn |
| 14-6 | Iedereen verder met eigen taken, verdeeld; Yolijn Femke CSS, Elise, php, Finn NFC | 5 | Zie kolom2 |
| 15-6 | Groepsfoto gemaakt, voor op de posters, dingen gedeeld via GitHub | 2 | Hele groep |
| 16-6 | Een slider gemaakt voor HomePage, verder met database vullen. Op de website een card gemaakt met “meer info” button. | 5 | `Meryem, Femke, Finn, Elise, Yolijn |
| 17-6 | PHP connecties en database informatie gemaakt. Technische poster afgemaakt. Fancy poster nog niet klaar wel begonnen. | 4 | Yolijn, Femke, Elise, Meryem, Finn |
| 18-6 | Geprobeerd om alle info op specifieke laptop(s) te krijgen zodat alle informatie 1 geheel word, niet gelukt, 22-6 mee verder. Elise weer verdergewerkt aan de database, Finn met de NFC reader | 5 | Finn,Elise,Femke,Yolijn |
| 21-6 | Technische + Fancy poster ingeleverd. Realisatielogboek bijgewerkt. | 3 | Yolijn Femke Meryem |

# Wijzigingen ten opzichte van FO en TO

Er is vooral te zien dat ieder zijn eigen ding heeft voortgezet, en hebben eigenlijk, tot nu toe niet veel hoeven afwijken van de deadlines.

# Realisatielog

We hebben ongeveer de gemiddelde tijd gedaan over de onderwerpen, onze verwachtingen klopte wel.